## Slide 1
GRÁFICO DE CAMINHO CRÍTICO
MODELO DE GRÁFICO DE CAMINHO CRÍTICO
ID | ATIVIDADES PREDECESSORas entram separadamente nas colunas |  |  |  |  |  | Dias DURATIONin | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Um | - | - | - | - | - | - | 2 | Atividade 1
B | Um |  |  |  |  |  | 4 | Atividade 2
C | B |  |  |  |  |  | 10 | Atividade 3
D | C |  |  |  |  |  | 6 | Atividade 4
E | C |  |  |  |  |  | 4 | Atividade 5
F | E |  |  |  |  |  | 5 | Atividade 6
G | D |  |  |  |  |  | 7 | Atividade 7
H | E | G |  |  |  |  | 9 | Atividade 8
Eu | C |  |  |  |  |  | 7 | Atividade 9
J | F | Eu |  |  |  |  | 8 | Atividade 10
K | J |  |  |  |  |  | 4 | Atividade 11
L | J |  |  |  |  |  | 5 | Atividade 12
M | H |  |  |  |  |  | 2 | Atividade 13
N | K | L |  |  |  |  | 6 | Atividade 14

## Slide 2
CAMINHO CRÍTICO
CAMINHO CRÍTICO
Use setas vermelhas para ilustrar o caminho crítico.
ID DE ATIVIDADE
–––––––––––
DURAÇÃO EM DIAS
Um
–––––––
2
B
–––––––
4
C
–––––––
10
E
–––––––
4
Eu
–––––––
7
D
–––––––
6
COMEÇAR
TERMINAR
G
–––––––
7
H
–––––––
9
M
–––––––
2
J
–––––––
8
F
–––––––
5
L
–––––––
5
K
–––––––
4
N
–––––––
6
X
–––––––
X
X
–––––––
X

## Slide 3
DISCLAIMER Todos os artigos, modelos ou informações fornecidos pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitos, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você deposita em tais informações está, portanto, estritamente em seu próprio risco.