**ESCOPO DE TRABALHO BÁSICO [A blue background with white text

Description automatically generated](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=57881&utm_language=PT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Basic+Scope+of+Work+with+Example+Data-word-57881-pt&lpa=ic+Basic+Scope+of+Work+with+Example+Data+word+57881+pt)**

**MODELO COM DADOS DE EXEMPLO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | Instalações de estações de recarga de veículos elétricos |
| **NOME DA EMPRESA** | Positive Charge |
| **CONTATO** | Wendy Williams |
| **TELEFONE** | 765-876-9876 |
| **E-MAIL** | Wendy.Williams@postivecharge.com |
| **ENDEREÇO DA EMPRESA PARA CORRESPONDÊNCIA** | 9016 NE 186th, Boswell, WA 98011 |
| **LOCAL DO PROJETO** | (vários) EUA, México, Canadá |
| **AUTOR** | Jane Matthews |
| **DATA** | XX/XX/XX |

|  |
| --- |
| ESCOPO DE TRABALHO |
| ***O que o projeto envolve? Quais são os métodos de entrega?*** |
| Instalação de 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para atender às necessidades de recarga de EV em shoppings e postos de serviços. Os detalhes completos do escopo deste trabalho estão incluídos nos documentos anexados, mas, de modo geral, este projeto envolverá e incluirá o seguinte em 17 locais exclusivos de 3 países diferentes: Análise do local; Planejamento de infraestrutura; Avaliação de serviços básicos; Integração; Preparação final; e Instalação. |

|  |
| --- |
| PRODUTOS DO PROJETO |
| ***Anote os produtos/serviços tangíveis resultantes deste projeto.*** |
| Instalações de 1.125 estações de recarga de EV totalmente operacionais e licenciadas em 116 locais nos EUA, México e Canadá, sendo 1.000 estações de recarga de EV no sul da Califórnia, 100 no Canadá e 25 no México (ver especificação de localizações geográficas em anexo). |

|  |
| --- |
| **EXCLUSÕES** |
| A Positive Charge não é responsável pelas obras preparatórias de locais de terceiros/clientes (por exemplo, permissões para escavação, logística de disponibilidade de eletricidade da região da cidade, etc.). |
| No entanto, os gerentes de projeto da Positive Charge podem fornecer aos clientes uma lista de verificação para garantir que seus locais estejam adequadamente preparados para a instalação de nossas estações de recarga de EV. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MARCOS** | | | |
| **DATA DE ENTREGA** | **TAREFA** | **PRODUTOS NECESSÁRIOS** | **SERVIÇOS NECESSÁRIOS** |
| XX/XX/XX | Formar equipe de projeto/Análise preliminar/Escopo |  |  |
| XX/XX/XX | Fase de análise |  |  |
| XX/XX/XX | Fase de controle |  |  |
| XX/XX/XX | Relatório de resumo do projeto e fechamento |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTES INTERESSADAS** | | | |
| **NÚMERO DE ID** | **NOME E CARGO** | **FUNÇÃO/RESPONSABILIDADE** |  |
| 78979687 | Janine Remagio – Gerente de projeto |  | |
| 8542342 | David Coen – Líder de engenharia |  | |
| 5672334 | Rita Preze – CEO |  | |
| 98712376 | Donald Smythe – Engenheiro de campo |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUSTO ESTIMADO** | | | |
| **DESPESAS** | **DESCRIÇÃO** | | **CUSTOS** |
| TRABALHO INTERNO | Logística de recarga elétrica | | US$ 68.768 |
| TRABALHO EXTERNO | EVS nível 1 | | US$ 68.768 |
| MATERIAIS | Carregadores rápidos EVS | | US$ 68.768 |
| SERVIÇOS | Fornecedor de sistema de conversão de energia | | US$ 68.768 |
| OUTROS | Software de terceiros | | US$ 68.768 |
|  | | **TOTAL** | US$ - |

|  |
| --- |
| **TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** |
| Próximos 30 dias após a conclusão do projeto. Taxa de retenção de 10%. |
|  |
|  |

APROVAÇÃO E COMENTÁRIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPRIETÁRIO DO PROJETO** | Steph Arjuna |
| **ASSINATURA** |  |
| **DATA** | XX/XX/XX |
| **GERENTE DO PROJETO** | Rita Stevens |
| **ASSINATURA** |  |
| **DATA** | XX/XX/XX |

COMENTÁRIOS

|  |
| --- |
|  |

**MODELO DE ESCOPO DE TRABALHO BÁSICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** |  |
| **NOME DA EMPRESA** |  |
| **CONTATO** |  |
| **TELEFONE** |  |
| **E-MAIL** |  |
| **ENDEREÇO DA EMPRESA PARA CORRESPONDÊNCIA** |  |
| **LOCAL DO PROJETO** |  |
| **AUTOR** |  |
| **DATA** |  |

|  |
| --- |
| ESCOPO DE TRABALHO |
| ***O que o projeto envolve? Quais são os métodos de entrega?*** |
|  |

|  |
| --- |
| PRODUTOS DO PROJETO |
| ***Anote os produtos/serviços tangíveis resultantes deste projeto.*** |
|  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSÕES** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MARCOS** | | | |
| **DATA DE ENTREGA** | **TAREFA** | **PRODUTOS NECESSÁRIOS** | **SERVIÇOS NECESSÁRIOS** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTES INTERESSADAS** | | | |
| **NÚMERO DE ID** | **NOME E CARGO** | **FUNÇÃO/RESPONSABILIDADE** |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUSTO ESTIMADO** | | | |
| **DESPESAS** | **DESCRIÇÃO** | | **CUSTOS** |
| TRABALHO INTERNO |  | | US$ - |
| TRABALHO EXTERNO |  | | US$ - |
| MATERIAIS |  | | US$ - |
| SERVIÇOS |  | | US$ - |
| OUTROS |  | | US$ - |
|  | | **TOTAL** | US$ - |

|  |
| --- |
| **TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** |
|  |
|  |
|  |

APROVAÇÃO E COMENTÁRIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPRIETÁRIO DO PROJETO** |  |
| **ASSINATURA** |  |
| **DATA** |  |
| **GERENTE DO PROJETO** |  |
| **ASSINATURA** |  |
| **DATA** |  |

COMENTÁRIOS

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**  Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |