[A blue background with white text

Description automatically generated](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=58051)**MODELO DE PLANO DE PROJETO - EXEMPLO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO |  |
| PRODUTO DO PROJETO |  | | |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA DE INÍCIO | 02/01/20XX | DATA DE TÉRMINO | 26/03/20XX | DURAÇÃO DO PROJETO em dias | 85 | PROGRESSO GERAL | 37% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº da EAP** | **NOME DA TAREFA** | **RECURSO ATRIBUÍDO** | **DATA DE INÍCIO** | **DATA DE TÉRMINO** | **DURAÇÃO**  em dias | **STATUS** |
| **1** | **CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO** |  | **02/01** | **09/02** | **39** | **Concluído** |
| 1.1 | – Termo de abertura de projeto | Chloe L. | 02/01 | 11/01 | 10 | Concluído |
| 1.1.1 | –– Revisões do termo de abertura de projeto | Kennedy K. | 07/01 | 11/01 | 5 | Concluído |
| 1.2 | – Pesquisar | Alex B. | 10/01 | 23/02 | 45 | Concluído |
| 1.3 | – Projeções | Frank M. | 10/01 | 20/01 | 11 | Concluído |
| 1.4 | – Partes interessadas |  | 16/01 | 29/01 | 14 | Concluído |
| 1.5 | – Instruções | Kennedy K. | 19/01 | 01/02 | 14 | Concluído |
| 1.6 | – Início do projeto | Jacob V. | 22/01 | 09/02 | 19 | Concluído |
| **2** | **DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO** |  | **28/01** | **14/02** | **18** | **Em andamento** |
| 2.1 | – Definição de escopo e metas | Frank M. | 28/01 | 06/02 | 10 | Atrasado |
| 2.2 | – Orçamento | Jacob V. | 31/01 | 02/02 | 3 | Em espera |
| 2.3 | – Plano de comunicação | Valerie C. | 04/02 | 12/02 | 9 | Em andamento |
| 2.4 | – Gerenciamento de riscos | Chloe L. | 06/02 | 14/02 | 9 | Concluído |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº da EAP** | **NOME DA TAREFA** | **RECURSO ATRIBUÍDO** | **DATA DE INÍCIO** | **DATA DE TÉRMINO** | **DURAÇÃO**  em dias | **STATUS** |
| **3** | **LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO** |  | **18/02** | **26/03** | **38** | **Em andamento** |
| 3.1 | – Status e monitoramento | Rebecca H. | 18/02 | 20/02 | 3 | Em andamento |
| 3.2 | – KPIs | Chloe L. | 18/02 | 23/02 | 6 | Em andamento |
| 3.2.1 | –– Monitoramento | Frank M. | 18/02 | 26/02 | 9 | Em andamento |
| 3.2.2 | –– Previsões | Alex B. | 21/02 | 23/02 | 3 | Não iniciado |
| 3.3 | – Atualizações do projeto | Emily H. | 22/02 | 23/02 | 2 | Não iniciado |
| 3.3.1 | –– Atualizações do gráfico | Kennedy K. | 25/02 | 26/03 | 31 | Em andamento |
| **4** | **DESEMPENHO/MONITORAMENTO DO PROJETO** |  | **25/02** | **26/03** | **31** | **Em andamento** |
| 4.1 | – Objetivos do projeto | Kennedy K. | 25/02 | 28/02 | 4 | Em andamento |
| 4.2 | – Entregáveis de qualidade | Alex B. | 26/02 | 03/03 | 7 | Em espera |
| 4.3 | – Monitoramento de esforços e custos | Jacob V. | 25/02 | 06/03 | 11 | Não iniciado |
| 4.4 | – Desempenho do projeto | Chloe L. | 03/03 | 26/03 | 24 | Não iniciado |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**  Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |