**EXEMPLO DE MODELO DE REQUISITOS DO PRODUTO SEGUNDO A METODOLOGIA ÁGIL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | Sistema de rastreamento beta do produto | **DATA DE INÍCIO** | **DATA DE TÉRMINO** | **PROGRESSO GERAL** |  |  |
| **GERENTE DO PROJETO** | Brent Williams | 02/09 | 10/10 | 35% |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **EM RISCO** | **NOME DA TAREFA** | **TIPO DE RECURSO** | **RESPONSÁVEL** | **PONTOS DA HISTÓRIA** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | **DURAÇÃO**em dias | **STATUS** | **COMENTÁRIOS** |
| Não | SPRINT 1 |   | Alex B. |   | 03/09 | 13/09 | 11 | Concluído |   |
| Não | Recurso 1 |   | Frank C. |   | 03/09 | 07/09 | 5 | Concluído |   |
| Sim | Recurso 2 |   | Jacob S. |   | 07/09 | 12/09 | 6 | Não iniciado |   |
| Não | Recurso 3 |   | Jacob S. |   | 09/09 | 13/09 | 5 | Em andamento |   |
| Não | SPRINT 2 |   | Jacob S. |   | 16/09 | 24/09 | 9 | Concluído |   |
| Sim | Recurso 4 |   | Alex B. |   | 16/09 | 17/09 | 2 | Aprovado |   |
| Não | Recurso 5 |   | Frank C. |   | 17/09 | 21/09 | 5 | Em espera |   |
| Não | Recurso 6 |   | Shari W. |   | 22/09 | 24/09 | 3 | Concluído |   |
| Não | SPRINT 3 |   | Shari W. |   | 24/09 | 05/10 | 12 | Não iniciado |   |
| Não | Recurso 7 |   | Alex B. |   | 24/09 | 29/09 | 6 | Não iniciado |   |
| Não | Recurso 8 |   | Kennedy K. |   | 27/09 | 02/10 | 6 | Não iniciado |   |
| Não | Recurso 9 |   | Jacob S. |   | 02/10 | 05/10 | 4 | Não iniciado |   |

|  |
| --- |
| REQUISITOS |
| 1. HISTÓRIA DO USUÁRIO |
| Como cliente, quero acompanhar o status do meu pedido para poder me planejar adequadamente. |
| CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO | • O cliente deve conseguir visualizar as atualizações de status do pedido em tempo real.• As notificações devem ser enviadas em relação a alterações relevantes no status. |
| 2. DESCRIÇÃO |
| NOME DO RECURSO/REQUISITO | Sistema de rastreamento do pedido |
| DESCRIÇÃO | Desenvolva um sistema que permita que os clientes acompanhem o status do pedido desde a realização até a entrega. | PRIORIDADE | **Alto** |
| ESTIMATIVA | 8 pontos da história |
| 3. DEPENDÊNCIAS |
| HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DEPENDENTES | Nenhum |
| DEPENDÊNCIAS EXTERNAS | Integração com as APIs do serviço de transporte para atualizações em tempo real. |
| 4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |
| CRITÉRIO 1 | Os clientes podem visualizar o status atual (por exemplo, em processamento, enviado, entregue) quando fizerem login. |
| CRITÉRIO 2 | As notificações por push são enviadas por e-mail e aplicativo móvel. |
| 5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES |
| **PREMISSAS** |
| Os clientes têm conexões estáveis com a internet para atualizações em tempo real. |
| **RESTRIÇÕES** |
| A alocação de orçamento para integração com a API de terceiros é limitada. |
| 6. RISCOS E MITIGAÇÃO |
| RISCO  | IMPACTO | MITIGAÇÃO |
| Possíveis atrasos na integração com a API dos serviços de transporte. | Pode atrasar a implementação do recurso de rastreamento em tempo real. | Consulte as APIs de outras transportadoras e desenvolva um plano alternativo. |
| 7. ITERAÇÃO/PLANO DE LANÇAMENTO |  |  |
| **ITERAÇÃO: sprint 5** |
| HISTÓRIAS DO USUÁRIO INCLUÍDAS | Sistema de rastreamento do pedido, melhorias no perfil do usuário |
| DATA DE CONCLUSÃO ESTIMADA | Término deste sprint |
| 8. OBSERVAÇÕES SOBRE REVISÃO E RETROSPECTIVA |  |
| OBSERVAÇÕES SOBRE REVISÃO | Sistema de rastreamento de pedido implementado com sucesso. Alguns usuários informaram atrasos nas notificações. |
| RETROSPECTIVA | Melhorar o desempenho do sistema de notificações para sprints futuros. |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |