**[A blue background with white text

Description automatically generated](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=58031)MODELO DE RESUMO EXECUTIVO DE PROJETO   
DE CONSTRUÇÃO CIVIL – EXEMPLO**

|  |  |
| --- | --- |
| NOME DO PROJETO | Empreendimento residencial Sunridge Villa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR | LÍDER DO PROJETO | DATA |
| Greenfield Construction LLC | Michael Thompson | 00/00/0000 |
| INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMPRESA | INFORMAÇÕES DE CONTATO NO LOCAL | |
| (123) 456-7890  email@greenfieldconstruction.com | (123) 456-7890 | |

VISÃO GERAL DO STATUS DO PROJETO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCO | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO |
| Fundação inicial | Em andamento | 00/00/0000 | 00/00/0000 |

ATUALIZAÇÕES DE ORÇAMENTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MELHORIAS | ESTIMATIVAS | VARIAÇÃO | ATUALIZAÇÃO SOBRE TEMPO E MATERIAIS |
| Renovação da iluminação da cozinha | R$ 25.000 | Dentro do orçamento | Dois dias adicionais para instalações personalizadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| PROBLEMAS DO PROJETO | **PROBLEMA 1:** as interrupções na cadeia de suprimentos atrasaram a entrega de materiais de construção importantes, prejudicando a linha do tempo do projeto.  **PROBLEMA 2:** há atrasos inesperados no recebimento de licenças de construção das autoridades locais. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCOS DO PROJETO | PLANO | PROBABILIDADE | IMPACTO |
| **RISCO 1:** atrasos relacionados ao clima | Implementar um cronograma de trabalho flexível e proteger o local contra intempéries. | Média | Alto |
| **RISCO 2:** custos excessivos | Realizar revisões regulares do orçamento. | Baixa | Médio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO PROJETO | DETALHES | STATUS |
| **ORDEM DE ALTERAÇÃO 1:** recursos de segurança aprimorados | Atualizar o sistema de segurança em resposta às preocupações das partes interessadas. | Em revisão com potencial para implementação na próxima fase. |

|  |  |
| --- | --- |
| NOTAS DO RESUMO DO PROJETO | O empreendimento residencial Sunridge Villa está progredindo, com marcos importantes sendo monitorados de perto. No geral, o projeto está no caminho certo para entregar casas residenciais sustentáveis e de alta qualidade. |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**  Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita,  a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |