# EXEMPLO DE MODELO DE TERMO DE ABERTURA DE 
PROJETO AVANÇADO

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

| NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DO PROJETO | PATROCINADOR DO PROJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalações de estações EMV da Positive Charge |  |  | Jane Matthews | Jill DeGrassio |
| E-MAIL |  | TELEFONE | UNIDADE(S) ORGANIZACIONAL(AIS) |  |
| jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Engenharia de campo, operações e gerenciamento de projetos |  |
| GREEN BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA |
| Wendy Williams (Gerenciamento de projetos) |  |  | 19/02/20XX | 30/11/20XX |
| BLACK BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | ECONOMIA ESPERADA | CUSTOS ESTIMADOS |
| Rakesh Agarwal (diretor de operações) |  |  | US$ 897.654 | US$ 453.218 |

VISÃO GERAL DO PROJETO

| PROBLEMA OU QUESTÃO | Nossa meta para este projeto é instalar 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para atender às necessidades de recarga de EV em shopping centers e postos de serviços. |
| --- | --- |
| OBJETIVO DO PROJETO | A implementação das 1.125 estações de recarga de EV reduzirá as emissões de combustíveis fósseis e terá um impacto positivo no meio ambiente. Isso ajudará a cumprir a missão da Positive Charge de ser a maior fornecedora de recarga de EV do mundo e reduzir o impacto ambiental dos carros movidos a combustíveis fósseis por meio de nossos serviços. |
| CASO DE NEGÓCIO | À medida que os veículos elétricos se tornam mais predominantes, são necessárias mais estações de recarga de veículos elétricos para acomodar as necessidades de recarga dos motoristas de veículos elétricos. A implementação das 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de recarga de EV em shopping centers e postos de serviços reduzirá a distância que os motoristas de EV teriam que percorrer para a próxima recarga. A implementação das estações de recarga de veículos elétricos também resultará em um lucro de 24% para a Positive Charge. |
| METAS/MÉTRICAS | A meta do projeto é instalar 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá. As métricas usadas para medir o sucesso serão, principalmente, os seguintes indicadores-chave de desempenho (KPIs): crescimento de receita, taxa de retenção de clientes e satisfação dos clientes. |
| RESULTADOS ESPERADOS | Instalar 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para atender às necessidades de recarga de EV em shoppings e postos de serviços. |

ESCOPO DO PROJETO

| DENTRO DO ESCOPO | Engenheiros de operações, gerentes de projeto e engenheiros de implementação de campo trabalharão com o pessoal do local do cliente terceirizado para instalar 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá. |
| --- | --- |
| FORA DO ESCOPO | A Positive Charge não é responsável pelas obras preparatórias de locais de terceiros/clientes (por exemplo, licenças para escavação, logística de disponibilidade de eletricidade na região da cidade, etc.). No entanto, os gerentes de projeto da Positive Charge podem fornecer aos clientes uma lista de verificação para garantir que seus locais estejam adequadamente preparados para a instalação de nossas estações de recarga de EV. |

CRONOGRAMA PROVISÓRIO

| MARCO-CHAVE | INÍCIO | TÉRMINO |
| --- | --- | --- |
| Formar equipe de projeto/Revisão preliminar/Escopo | 05/12/20XX | 11/01/20XX |
| Finalizar o planejamento do projeto/Termo de abertura/Início | 06/12/20XX | 01/02/20XX |
| Fase de definição | 07/12/20XX | 02/02/20XX |
| Fase de medição | 08/12/20XX | 10/02/20XX |
| Fase de análise | 09/12/20XX | 26/02/20XX |
| Fase de melhoria | 10/01/20XX | 10/03/20XX |
| Fase de controle | 08/02/20XX | 08/03/20XX |
| Relatório de resumo do projeto e fechamento | 23/04/20XX | 23/06/20XX |

RECURSOS

| EQUIPE DE PROJETO | Janine Remagio — gerente de projeto David Coen — engenheiro chefe Rita Preze — CFO | Lisa Jones — diretora de garantia de qualidade Donald Smythe — engenheiro de campo |
| --- | --- | --- |
| RECURSOS DE SUPORTE | Operações, vendas, gerenciamento de projetos, engenharia |  |
| NECESSIDADES ESPECIAIS | A ser definido |  |

CUSTOS

| TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDORES/MÃO DE OBRA |  | TAXA | QTD. | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mão de obra | Electro Charge Logistics, Inc. |  | US$ 78,00 | 200 | US$ 15.600,00 |
| Mão de obra | EVS nível 1 |  | US$ 46,00 | 100 | US$ 4.600,00 |
| Mão de obra | EVS nível 2 |  | US$ 58,00 | 50 | US$ 2.900,00 |
| Mão de obra | Carregadores rápidos EVC |  | US$ 85.000,00 | 1 | US$ 85.000,00 |
| Mão de obra | Fornecedor de baterias |  | US$ 79.879,00 | 3 | US$ 239.637,00 |
| Suprimentos | Fornecedor de sistema de conversão de energia |  | US$ 68.686,00 | 1 | US$ 68.686,00 |
| Diversos | Software de terceiros |  | US$ 68.768,00 | 0 | US$ - |
|  |  |  | TOTAL DE CUSTOS |  | US$ 416.423,00 |

BENEFÍCIOS E CLIENTES

| PROPRIETÁRIO DO PROCESSO | Jane Matthews - Gerente de projeto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS | Jill DeGrassio |  |  |  |  |  |
| CLIENTE FINAL | 116 clientes nos EUA, México e Canadá (veja a lista de clientes em anexo). |  |  |  |  |  |
| BENEFÍCIOS ESPERADOS | A implementação das 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de recarga de EV em shopping centers e postos de serviços reduzirá a distância que os motoristas de EV teriam que percorrer para a próxima recarga. A implementação das estações de recarga de veículos elétricos também resultará em um lucro de 24% para a Positive Charge. |  |  |  |  |  |
| TIPO DE BENEFÍCIO |  | BASE DA ESTIMATIVA |  |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO |
| Redução de custos específicos |  | Projeções do estimador |  |  |  | US$ 25.000,00 |
| Aumento de receitas |  | Projeções das finanças |  |  |  | US$ 92.500,00 |
| Maior produtividade (leve) |  | Estimativas do gerenciamento de projetos |  |  |  | US$ 17.500,00 |
| Melhor conformidade |  | Estimativas das operações |  |  |  | US$ 12.000,00 |
| Melhor tomada de decisões |  | Estimativas do gerenciamento de projetos |  |  |  | US$ 18.500,00 |
| Menos manutenção |  | Estimativas do gerenciamento de projetos |  |  |  | US$ 26.000,00 |
| Outros custos evitados |  | Projeções das finanças |  |  |  | US$ 46.250,00 |
|  |  |  |  | BENEFÍCIO TOTAL |  | US$ 237.750,00 |

RISCOS, RESTRIÇÕES E PRESSUPOSTOS

| RISCOS | Embora o contrato esteja assinado, o setor de Operações ainda não tem aprovação para a instalação nas cidades de Denver e Yuma. O gerenciamento de projetos deve trabalhar com ambas as cidades para garantir a permissão adequada, etc. a tempo para as instalações agendadas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESTRIÇÕES | Temos que "preencher" alguns cargos importantes de gerenciamento de projetos e engenharia de campo para garantir que tenhamos pessoas "no local" para gerenciar a implementação das estações de EV. |  |  |  |  |  |
| SUPOSIÇÕES | Partimos do pressuposto que todas as licenças para instalação de estações de recarga de EV serão fornecidas pelos clientes até o momento da implementação. |  |  |  |  |  |
| ELABORADO POR |  | TÍTULO |  |  |  | DATA |
| Jane Matthews |  | Gerente de projeto sênior |  |  |  | 22/04/20XX |

AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.