## Slide 1
MODELO DE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO — EXEMPLO
Modelo em branco no slide 2.
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
Nome do projeto
Mais perto do sol
Nome da alteração
Produto SP versão 3.2
DETALHES DA ALTERAÇÃO
Solicitado por nome e cargo
Lori Garcia
Informações de contato do solicitante
lgarcia@email.com
N.º da alteração | Data da solicitação | Data em que é necessário
1011 | 11/11/20XX | 01/01/20XX
ALTA | MÉDIA | BAIXA
X |  | 
PRIORIDADE
Escopo | O escopo permanecerá o mesmo.
Entregáveis | Precisaremos atualizar as especificações e o design do produto.
Custo | Precisaremos de um aumento no orçamento para pesquisas, desenvolvimento e testes adicionais.
Recursos | Podemos precisar de materiais novos ou adicionais. Os funcionários precisarão de treinamento sobre a alteração do produto.
Linha do tempo | Estenderemos a linha do tempo para considerar fases de testes adicionais, ajustes de materiais de marketing etc.
Partes interessadas | A alteração terá um impacto positivo nos clientes, pois eles se beneficiarão com as melhorias no produto. Ela também terá um impacto positivo nas partes interessadas porque aumentará a vantagem competitiva da empresa e poderá levar a um aumento da participação de mercado e das receitas. Já o impacto nos funcionários será misto porque algumas equipes podem enfrentar um aumento na carga de trabalho.
IMPACTOS DA ALTERAÇÃO
Descrição da alteração | Queremos aumentar a classificação de eficiência dos nossos painéis solares residenciais de 22% para 25%.
Motivo da alteração | Pesquisas de mercado mostram uma demanda crescente entre os clientes residenciais por painéis solares mais eficientes. Aumentar o índice de eficiência nos manterá competitivos e mostrará que somos inovadores.
ANÁLISE DE RISCOS
Identificação de riscos | Existem desafios técnicos relacionados ao design.
Estratégias de mitigação de riscos | Para identificar desafios técnicos, faremos pesquisas minuciosas e contrataremos especialistas antes da implantação.
PROBABILIDADE DE RISCO
BAIXA
DECISÃO
X | ACEITO
 | REJEITADO
 | Mais informações solicitadas
Nome do gerente de projeto | Assinatura | Data
Mais perto do sol |  | 00/00/00
Nome e cargo do aprovador | Assinatura | Data
Mais perto do sol |  | 00/00/00

## Slide 2
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
Nome do projeto
Nome da alteração
DETALHES DA ALTERAÇÃO
Solicitado por nome e cargo
Informações de contato do solicitante
N.º da alteração | Data da solicitação | Data em que é necessário
ALTA | MÉDIA | BAIXA
PRIORIDADE
Escopo | 
Entregáveis | 
Custo | 
Recursos | 
Linha do tempo | 
Partes interessadas | 
IMPACTOS DA ALTERAÇÃO
Descrição da alteração | 
Motivo da alteração | 
ANÁLISE DE RISCOS
Identificação de riscos | 
Estratégias de mitigação de riscos | 
PROBABILIDADE DE RISCO
DECISÃO
 | ACEITO
 | REJEITADO
 | Mais informações solicitadas
Nome do gerente de projeto | Assinatura | Data
Nome e cargo do aprovador | Assinatura | Data

## Slide 3
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.