## Slide 1
Modelo geral de plano de projeto
Quando usar: este modelo geral de plano de projeto de um slide é ideal para acompanhar e comunicar linhas do tempo e marcos do projeto em cada fase. Use este modelo para informar as partes interessadas sobre o andamento do projeto.
Recursos importantes: este modelo, disponível com dados de amostra e como uma opção em branco, fornece uma linha do tempo de seis meses que diferencia as fases do projeto com cores e usa ícones para destacar os marcos. Você também pode designar o nível de prioridade com ícones (alto, médio, baixo) e personalizar a exibição das fases, linhas do tempo de tarefas, cores e ícones de marcos.

## Slide 2
Modelo geral de plano de projeto com EXEMPLOS
FASE INICIAL
Reunir-se com as partes interessadas e definir claramente a meta de aumentar o acesso do cliente construindo um novo espaço.
Realizar análises de mercado para identificar possíveis locais e avaliar a demanda.
Desenvolver um termo de abertura de projeto descrevendo os objetivos, o escopo e as partes interessadas.
Identificar locais adequados para a nova instalação.
Desenvolver um plano de projeto detalhado, incluindo linha do tempo, orçamento e requisitos de recursos.
Obter as licenças e aprovações necessárias.
FASE DE PLANEJAMENTO
JAN.
FEV.
MAR.
ABR.
MAI.
JUN.
Tarefa 1
Contratar empreiteiros e subempreiteiros para preparação do local e trabalhos de construção.
Iniciar as atividades de construção de acordo com o cronograma do projeto.
Monitorar o progresso da construção e resolver problemas ou atrasos.
FASE DE EXECUÇÃO
Tarefa 2
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
1º de janeiro a 20 defevereiro
15 de janeiro a 25 de fevereiro
31 de janeiro a 5 de março
5 de março a 15 de abril
15 de março a 30 de abril
15 de março a 30 de abril
1º de maioa 10 de junho
10 de maio a 15 de junho
25 de maio a 30 de junho
Legenda
Alta prioridade
Média prioridade
Baixa prioridade
Tarefa 3

## Slide 3
Modelo geral de plano de projeto
NOME DA FASE
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
NOME DA FASE
JAN.
FEV.
MAR.
ABR.
MAI.
JUN.
Descrição
Descrição
Datas
Datas
Datas
Datas
Datas
Datas
Datas
Datas
Datas
Descrição
NOME DA FASE
Legenda
Alta prioridade
Média prioridade
Baixa prioridade
Fornecido pela Smartsheet, Inc.
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 3

## Slide 4
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.